河南省交通概览

近两年来，在交通运输部、省委、省政府的正确领导下，全省交通工程建设者深入贯彻落实《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》（国发[2011]32号）和省委、省政府提出的 “科学发展，交通先行；中原崛起，交通先行；三化协调，交通先行”以及“交通建设要适度超前”的要求，抢抓机遇，加快发展，确保了各建设项目快速、稳步推进。

截至2011年底，全省公路总里程达到24.7万公里，公路密度达到147.9公里/百平方公里。其中，高速公路5196公里；干线公路1.79万公里；农村公路22.3万公里。全省水运通航里程达1439公里。国家规划的高速公路网河南段已全部建成，有17个省辖市已形成高速公路“十字交叉”，有4个省辖市已形成绕城高速，全省有94%的县（市）通达高速公路；全省普通干线公路通车里程已达1.8万公里，位居全国第四；2007年我省已在中西部地区率先实现了“村村通”；内河航运通航里程突破1400 公里。全省营运车辆保有量达136.4万辆，其中，客车5.1 万辆，货车131.3万辆，客货运量年均以10%以上速度增长；全省乡镇通客车率达到100%，建制村通客车率达98%，高于全国10个百分点，广大农村的通行条件得到极大改善。

省政府下发的《河南省公路水路交通运输“十二五”发展规划》(豫政〔2012〕23号)明确了“十二五”期间我省交通基础设施总目标：全省公路网总里程达到25万公里左右,构建畅通、安全、便捷的交通基础设施网络。

——高速公路通车里程达到6600公里以上,其中八车道里程超过1000公里,车道里程达到3.4万公里以上;21条跨省通道全部打通,提前5年实现2020年规划目标,基本实现所有县(市)20分钟上下高速公路。

——普通干线公路通车里程达到2.73万公里左右,国道调增到9300公里左右,省道调增到1.8万公里左右。其中二级及以上公路通车里程达到2.1万公里左右,5年净增5000公里左右。实现国道覆盖所有县(市),省道覆盖所有省规划的产业集聚区和中心镇。

——农村公路在22万公里的基础上持续发展,农村骨干路网达到等级公路标准。县(市)与周边县(市)之间的连接公路基本达到二级及以上,乡镇与相邻乡镇之间的连接公路基本达到三级及以上,新型农村社区基本实现四级及以上公路连接。同时,基本解决骨干路网上的危桥、宽路窄桥和有路无桥问题,农村公路养护达到常态化。

——二级及以上公路客运站达到235个。实现所有省辖市拥有1个以上一级客运站及适量的二级客运站,所有县(市)拥有1个二级客运站及适量的等级客运站,省规划的产业集聚区拥有等级客运站。

——内河航道通航里程达到1643公里,形成淮河、沙颍河、涡河、沱浍河4条通江达海的水上通道。

为落实《规划》精神，2012年全省交通基础设施建设计划完成投资460亿元（不含支持保障系统费用），较2011年369亿元投资目标增长24.7%。确保焦桐高速巩登段、洛嵩、林长、内邓、淮息、淮固等12条、600公里以上高速公路建成通车，全省高速公路通车里程突破6000公里；确保武陟至云台山、南林高速南乐段至S219段等新开工建设高速公路415公里以上，为2015年全省高速公路里程达到6600公里奠定基础；干线公路方面，确保新野县城至二广高速连接线、S335线邓州至渠首（支线）段等11个高速公路连接线项目建成通车，实现全省所有县市20分钟上高速；农村公路方面，新改建县乡公路4000公里、农村连通公路1000公里、改造桥梁4万延米；运输场站方面，加快推进客运站续建项目38个（其中国家公路运输枢纽10个，其余为市县客运站）；客运站新开工项目10个（其中国家公路运输枢纽3个，其余为市县客运站）；加快2个内河航运续建项目涡河航运开发建设工程（河南段二期）、沱浍河航运开发（河南段一期）大青沟及浍河段项目建设步伐，确保沱浍河航运开发（河南段一期）沱河段建设工程、沙颖河周口至逍遥段航运开发工程、沙颖河逍遥至漯河段等3个航运开发工程开工建设，继续加大库区安全基础设施建设。

截至2012年7月31日，全省交通项目建设已共完成投资275.94亿元，占2012年度计划460亿元（除支持保障系统2亿元）的60%，为去年同期的168.46%。

高速公路项目完成投资168.82亿元，占2012年度计划280亿元的60.29%。其中，今年计划通车12个高速项目共完成投资123.85亿元，占2012年度计划182亿元的68.05%。

干线公路项目完成投资66.17亿元，占2012年度计划105亿元的63.02%。其中“10+1”项目完成投资30.48亿元，累计完成投资占总投资的75.22%。

农村公路项目完成投资32.47亿元，占2012年度计划60亿元的54.12%。

内河航运项目完成投资5.17亿元，占2012年度计划9亿元的57.44%。

运输场站项目完成投资3.31亿元，占2012年度计划6亿元的55.17%。